АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: ЛОТ 4 "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ”

от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на ЛОТ 3) до км 325+280

София, 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	5

раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	10

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка	11

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса	14

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.	14

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.	15

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	16

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА	16

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	19

IХ.1. Общи указания	19

IХ.2. Ограничаване броя на офертите	19

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата	19

IХ.4. Ограничаване на определени действия	19

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата	20

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи	21

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите	21

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	21

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите	23

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.	24

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на	25

поръчката	25

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения	27

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ	28

РАЗДЕЛ хVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ	28

# Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на настоящата обществена поръчка е допроектирането и изграждането на строеж: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 4 "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ”от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280

1.1. Строежът има следните характеристики:

1.1.1.Описание на обекта

Магистрала Тракия свързва София и Бургас, като недовършената част обхваща участъка между Стара Загора и Карнобат и е с обща дължина 115 км. Изграждането на недовършената част ще бъде осъществено чрез възлагане на обществени поръчки за три лота, както следва: Лот 2 - “Стара Загора – Нова Загора”, Лот 3 – „Нова Загора – Ямбол” и Лот 4 – „Ямбол - Карнобат”.

Разглежданият участък от автомагистралата започва от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) като продължение на Лот №3 “Нова Загора – Ямбол” с пътен възел полудетелина на път ІІ-53 “Сливен – Ямбол”. Трасето на магистралата преминава през две области – Ямболска и Бургаска. Минава северно от гр. Ямбол /Дражево и Кабиле/ - община Стралджа и на около 15 км южно от гр. Карнобат. Лот №4 завършва при км 325+280, като се включва в новоизградения Лот 5, където е предвидена етапна връзка в посока Карнобат, явяваща се като елемент на решения в проекта възел.

Пълната дължина на пътното трасе е 49,08 км.

За обслужване на прилежащите терени са предвидени необходимия брой селскостопански надлези и подлези. Пресичанията с пътища от републиканската пътна мрежа са осъществени на две нива, а пресичанията с път ІІ-53 “Сливен – Ямбол”, път І-7 “Зимница – Веселиново” и път ІІІ-795 “Карнобат – Драганци” с пътни възли от несъвършен тип – полудетелини.

Основна цел и предмет на строителството по съответните части е както следва:

- Част „Пътна”

Включва проект за изпълнение на директното трасе, пътни възли, малки съоръжения, изпълнение на високи насипи и дълбоки изкопи, паркинги и площадки за отдих, план за отводняване, пресичане на пътища от Републиканската пътна мрежа, пресичания на селскостопански пътища, озеленяване и ландшафтно оформяне на откоси, сигнализация и маркировка, организация на движението - по време на строителството и експлоатацията на пътя.

- Част”Геодезия”

Изработен е подробен геодезически проект, отговарящ на изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение”- ГУГКК / 1986 г.

- Част “Големи съоръжения”

В разглеждания участък са предвидени:

- мостове:

над р. Тунджа при км 286+080 с отвор L=18,70+3х22,20+18,70м;

над р. Мараш при км 302+271,80 с отвор L=17,65+18,10+17,65м;

над р. Мочурица при км 304+845 с отвор L=17,65+18,10+17,65м;

- пресичания със селскостопански пътища чрез надлези над АМ – при км 378+730, 288+480, 294+980, 297+960, 304+360, 308+397, 317+032, 320+220 – 8 бр.;

- пресичания със селскостопански пътища чрез подлези под АМ – при км 279+875, 291+980, 302+100, 302+400, 304+980, 311+060, 313+700, 318+150, 318+510, 322+320 – 10 бр.;

- пресичания на пътища от Републиканската пътна мрежа – с подлези и надлези:

При км 282+160 с път ІV - 5065 „Кабиле – Жельо войвода”

При км 286+900 с път ІV - 60078 „Завой – Веселиново”

При км 293+160 с път ІV - 70055 „Зимница - Чарда”

При км 299+888 с път ІІІ - 793 „Стралджа - Воденичене”

При км 315+180 с път ІV - 79332 „Деветак - Железник”

При км 318+545 с път ІV - 6084 „Железник – Крумово градище”

- големи съоръжения към пътните възли:

Пътен възел «ІІ-53 Сливен – Ямбол»

Пътен възел «ІІ-7 Завой – Веселиново» на км 290+510,10

Пътен възел «ІІІ-795 Карнобат - Драганци» на км 324+900

- пресичане с ж.п. линия “София – Бургас” при км 286+378,70 с отвор L=20,20 м.

Проектите за всички големи съоръжения са дадени в отделни документации. Приложени са всички необходими статически /хидравлически/ изчисления, чертежи и подробни количествени сметки.

- част “Геология”

Извършено е задълбочено инженерно-геоложко проучване, което е представено в цитирания доклад. Хидрогеоложките условия се отчитат като благоприятни. Няма опасност от възникване на физико-геоложки явления при нормално изграждане и стопанисване на пътя. За проблемните участъци са предвидени допълнителни укрепителни мерки.

- част “Озеленяване и ландшафтно оформяне на откоси”

Проектът съдържа ландшафтно оформяне на пътните откоси в изкоп и насип, както и сервитутните ивици от двете страни на автомагистралата.

- част “Организация на движението”

Изготвен е проект за организация на движението в две части: проект за сигнализация и маркировка при постоянната експлоатация на автомагистралата и проект за временна организация на движението по време на строителството.

- част “Реконструкция на ел. кабели 20 kV”

Проектът обхваща реконструкцията на 14 бр. въздушни електропроводи (или отклонения) 20 kV.Представени са необходимите чертежи и подробни количествени сметки.

- част “Реконструкция на ТТ кабели”

Изработен е проект за реконструкция на засягащите се от строителството на автомагистралата ТТ кабели на ТДК гр. Карнобат и ТДК гр. Ямбол, с необходимите чертежи и подробни количествени сметки.

- част “Реконструкция на ел. проводи ВЛ 110 кv”

Изработени са проекти за реконструкция на засягащите се от строителството на АМ ел. проводи  ВЛ 110 кv с необходимите чертежи и количества.

- част “Преминавания на АМ “Тракия” през водоснабдителни и хидромелиоративни съоръжения”

Трасето на новопроектираната магистрала пресича 5 водопровода за питейно-битово водоснабдяване, 16 напоителни водопровода за напояване и 1 напоителен канал. За всички преминавания са изготвени необходимите чертежи и количествени сметки.

- част “Реконструкция на газопроводи”

Изготвени са проекти за изместване на преносен газопровод към АГРС Ямбол при км 280+500 и пресичания при км 305+512 от преносими газопроводи за Турция. Проектите съдържат необходимите изчисления, чертежи и количества СМР.

При реализирането на проекта ще се постигнат следните

Технически показатели :

Дължина на изграждания участък от автомагистралата – 49,080 км.

Проектна скорост                        V пр  =  140 км /час

Габарит – А29, в т.ч.:

2 платна по 11,50 м асфалтобетон включващи:

активни ленти за движение /2х3,75 м./

асфалтирани водещи ивици /2х0,75 м./

лента за принудително спиране /2,50 м./

стабилизиран банкет /1,25 м/ за всяко платно

3,50 м – средна разделителна ивица.

Категория на движението            много тежко

Клас на пътя                                  автомагистрала А29

Теренни условия                           равнинен, до хълмист терен

Конструкция на пътната настилка:

- Плътен асфалтобетон тип сплитмастик – 4 см /с полимермодифициран битум/

- Неплътен асфалтобетон – 6 см /с полимермодифициран битум/

- Битумизиран трошен камък – 12 см

- Циментостабилизирана смес – 20 см

- Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-40 мм – 28 см

- зона А - 50см (с материали от група А-І, за постигане на еластичен модул на земното легло Ео - 45 МРа) с изключение на участъци в скални изкопи

Пътни възли  - с технически елементи за Vпр = 80 км/ч.

Реконструкция на пътища, пресичащи автомагистралата - с елементи за Vпр = 60 км/ч. – при габарит Г6/9 и Vпр = 80 км/ч. – при габарит Г7/10,5 м.

Реконструкция на селскостопански пътища - с елементи за Vпр = 40 км/ч.

1.1.2. Рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнението:

Всички рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнение на договора, с изключение на рисковете, за които в настоящата документация или в договора за възлагане на обществена поръчка изрично е посочено, че се понасят от Възложителя, се понасят от Изпълнителя, следва да бъдат отчетени от последния при подготовката на офертата и в никакъв случай не могат да бъдат основание за увеличаване на срока на договора или неговата цена.

Във всички случаи (включително и в случаите по 1.1.2.1-1.1.2.5 от настоящата документация) когато в документацията или договора за възлагане за обществена поръчка е посочено, че при настъпване на определени рискове, възложени в тежест на Възложителя, срокът за изпълнение на определен етап спира да тече за времето на забавянето на изпълнението по този етап, срокът за изпълнение не спира да тече, ако настъпилият риск засяга само определени дейности от съответния етап и Изпълнителят може да ускори работата си по други дейности, включени в съответния етап, в рамките на предложената цена, включително чрез прехвърляне на членове на своя екип и оборудване от дейностите, засегнати от такова закъснение, по начин, който да позволи цялостно завършване на етапа в срока, посочен в Графика за изпълнение. За избягване на съмнение, спирането на срока за изпълнение на отделен етап не променя срока за изпълнение на останалите етапи.

Независимо от това в чия тежест са настъпилите рискове, Изпълнителят няма право на увеличаване на цената на договора. Ако се наложи извършване на допълнителни работи, те ще бъдат възложени с процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки.

Очаква се в хода на изпълнение на договора да възникнат някои от следните рискове.

1.1.2.1.Рискове, свързани с откриването на археологични находки по трасето на строежа.

Участъците с археологически проучвания са разположени, както следва:

| № по ред | ЛОТ | Обект № | От км до км |  | Дължина на участъка | Изпълнител |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АМ "Тракия", ЛОТ 4 - "Ямбол-Карнобат", от км 276+200 (277+597) до км 325+280 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обект № 1 | 276+800 | 277+150 | 350 | СУ |  |
| 2 |  | Обект № 6 | 281+400 | 282+600 | 1200 | СУ |  |
| 3 |  | Обект № 7 | 282+000 | 282+500 | 500 | СУ |  |
| 4 |  | Обект №8 | 283+400 | 283+600 | 200 | СУ |  |
| 5 |  | Обект №12 | 286+200 | 286+350 | 150 | СУ |  |
| 6 |  | Обект № 14 | 294+000 | 294+500 | 500 | НАИМ |  |
| 7 |  | Обект № 14-А | 294+400 | 294+500 | 100 | НАИМ |  |
| 8 |  | Обект № 16 | 294+850 | 295+400 | 550 | НАИМ |  |
| 9 |  | Обект № 17 | 295+750 | 296+050 | 200 | НАИМ |  |
| 10 |  | Обект № 25 | 307+500 | 307+900 | 200 | НАИМ |  |
| 11 |  | Обект № 27 | 311+150 | 311+500 | 350 | НАИМ |  |
| 12 |  | Обект № 28-А | 311+700 |  |  | ИМ Карнобат |  |
| 13 |  | Обект № 33 | 318+400 | 318+500 | 100 | НАИМ |  |
| 14 |  | Обект № 35-А | 323+200 | 323+400 | 200 | ИМ Карнобат |  |
| 15 |  | Обект № 36 | 323+700 | 324+100 | 400 | НАИМ |  |

Участъците с неприключили допълнителни археологически проучвания са разположени, както следва:

| № по ред | ЛОТ | Обект № | От км до км |  | Дължина на участъка | Изпълнител |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АМ "Тракия", ЛОТ 4 - "Ямбол-Карнобат", от км 276+200 (277+597) до км 325+280 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Обект № 25 | 307+500 | 307+900 | 200 | НАИМ |
| 11 |  | Обект № 27 | 311+150 | 311+500 | 350 | НАИМ |

Довършителните работи по археологическите проучвания ще приключат до началото на изпълнението на договора.

В случай че археологическите проучвания, посочени по-горе, не приключат преди началото на изпълнението на договора или в случай че възникне необходимост да бъдат извършени други археологически проучвания извън посочените по-горе, срокът за изпълнение на съответния етап спира да тече при условията на т. 1.1.2. за времето, през което строителството е забавено в резултат на археологическите проучвания. Правата и задълженията на страните в случай на откриване на археологически находки се съдържат в Договора за възлагане на обществена поръчка (Приложение 16).

1.1.2.2. Рискове, свързани с процедури по отчуждаване и промяна на предназначението на земи, както и с издаване на разрешението за строеж.

Процедурите по т. 1.1.2.2. за основното трасе са приключили.  За останалите части на строежа процедурите по отчуждаване и промяна на предназначение на земите се очаква да бъдат приключени до началото на изпълнението (датата на съставяне и подписване  на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 за определяне на строителна линия и ниво за която и да е част от строежа). До началото на изпълнението ще бъде издадено и разрешение за строеж за целия обект. В случай че след началото на изпълнението се наложи допълнително отчуждаване или промяна на предназначението на земите, както и изменение на разрешението за строеж в резултат на такова отчуждаване или промяна на предназначението на земите, срокът за изпълнение на съответния етап спира да тече при условията на т. 1.1.2 за времето, през което строителството е забавено в резултат на тези процедури.

1.1.2.3. Рискове, свързани с непредвидени геоложки условия

Всички данни за геоложките условия, известни на Възложителя, са посочени в Приложение 1. В случай че геоложките условия в действителност се различават от геоложките условия в местата на проучването (сондажи, шурфове и др.), посочени в Приложение 1, и това доведе до забавяне на изпълнението на договора, срокът за изпълнение на съответния етап спира да тече при условията на т. 1.1.2 за времето, през което строителството е забавено в резултат тези неточности. В случай че се наложи извършването на допълнителни работи в резултат на неточни данни, посочени в Приложение 1, те ще бъдат извършени за сметка на Възложителя и ще бъдат  възложени по реда на ЗОП.

Всички рискове, свързани с геоложки условия извън тези в местата на проучване, се понасят от Изпълнителя и са за негова сметка и не могат до доведат до увеличаване на цената за изпълнение на договора или на времето за завършване.

1.1.2.4. Рискове, свързани с преместване на съществуващи елементи на техническата инфраструктура.

Всички елементи на техническата инфраструктура, които следва да бъдат преместени и/или възстановени от Изпълнителя в хода на строително-монтажните работи, са посочени в инвестиционния проект (Приложение 1). В случай че данните за елементите на техническата инфраструктура, посочени в Приложение 1, се окажат неточни или непълни, и това доведе до забавяне на изпълнението на договора, срокът за изпълнение на съответния етап спира да тече при условията на т. 1.1.2 за времето, през което строителството е забавено в резултат тези неточности.

В случай че се наложи извършването на допълнителни работи в резултат на неточни или непълни данни за мрежите на техническата инфраструктура, посочени в Приложение 1, те ще бъдат извършени за сметка на Възложителя и ще бъдат възложени по реда на ЗОП.

1.1.2.5. Рискове, свързани с грешки или непълноти в инвестиционния проект

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да поправи всички непълноти и грешки в Инвестиционния проект и да отрази в него всички изисквания на българското законодателство. Изпълнителят може да променя инвестиционния проект, съдържащ се в Приложение 1, единствено съгласно изискванията и ограниченията на договора за възлагане на обществена поръчка, Приложение 2 (Техническа спецификация), Приложение 10 (Задание за допълнително проектиране) и българското законодателство. Процедурите за промяна на инвестиционния проект са описани в договора за възлагане на обществена поръчка и в Закона за устройство на територията и другите актове на българското законодателство в сферата на проектирането и строителството. Всяка промяна в инвестиционния проект и евентуално последващо изменение на разрешението за строеж е за сметка на Изпълнителя и не води до удължаване на срока за изпълнение, при условие че Възложителят изпълни в срок задълженията си, свързани с процедурите по оценка на съответствие на проектното предложение и изменението на разрешението за строеж, посочени в договора. В случай че Възложителят се забави при изпълнение на задълженията си, посочени в предходното изречение, срокът за изпълнение на съответния етап спира да тече при условията на т. 1.1.2 за времето, през което строителството е забавено в резултат на това закъснение

Независимо от посоченото по-горе, всички промени в инвестиционния проект, налагащи се в резултат на промени в българското законодателство, настъпили след крайния срок за подаване на офертите, са за сметка на Възложителя и тяхното изпълнение ще бъде възложено по реда на ЗОП.

1.1.2.6. Рискове, свързани с разпределението на отговорностите между Възложителя, Изпълнителя и Консултанта

Разпределението на отговорностите между Възложителя, Изпълнителя и Консултанта е посочено в договора за възлагане на обществената поръчка.

1.2. Обектът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности::

1.2.1. Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени с инвестиционния проект (Приложение № 1) и неговите изменения и допълнения, както и допълнително проектиране на част от СМР, които не са предвидени в представения инвестиционния проект. Допълнителното проектиране трябва да се извърши съгласно изискванията на настоящата документация, включително Приложения 2 и 10, и българското законодателство. Изискванията към дейностите по допълнително проектиране са посочени в Приложение № 10. В резултат на допълнителното проектиране може да се наложат и допълнителни СМР.

Допълнителни проектантски услуги са дейности, дефинирани в договора за възлагане на обществена поръчка, и включват:

- Изискването на възложителя за етапно изграждане на обекта.

- Мероприятия, свързани с опазването на околната среда, формулирани в Осъвременения Доклад по ОВОС от 14.12.2009 г. и Решение № 104-ОС/ 2009г. по оценка за съвместимост на МОСВ, които са неразделна част от документацията.

- Мерки за намаляване на вредните въздействия върху околната среда за териториите в НАТУРА 2000, описани в Приложение 10.

1.2.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

1.2.3. Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;

1.2.4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

1.2.5. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;

1.2.6. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;

1.2.7. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация

1.2.8. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

2. Предложенията в офертите следва да са съобразени с представения инвестиционен проект.

# раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

3. При изпълнение на строителството следва да се спазват следните технически спецификации:

3.1. Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г., представена в Приложение № 2;

3.2. Техническите предписания на инвестиционния проект (Приложение № 1), които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР, както и предписанията, произтичащи от допълнителното проектиране.

3.3. Изискванията за обхвата и съдържанието на проекта или частите на проекта, които следва да се изработят от изпълнителя на обществената поръчка в рамките на допълнителното проектиране, са посочени в Приложение № 10.

3.4. Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали, приложени към документацията, които са включени в Приложение 20 към настоящата документация. .

# Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка

4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 20 (двадесет) млн. лв., както и

4.1.2. реализирани приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г 9 , включително и пътни съоръжения към тях, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата), общо за последните 3 финансови /2007, 2008 и 2009/ години не по-малко от 167 (сто шестдесет и седем) млн. лв без ДДС.

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. удостоверение от банка, която има оценка на кредитния рейтинг/финансова стабилност най-малко BBB- съгласно системата за оценка на Standard & Poor's  и Fitch IBCA или най-малко Baa3 съгласно системата за оценка на Moody’s Investors Service, доказващи наличие на финансови ресурси по т. 4.1.1. Кредитният рейтинг се посочва в самото удостоверение или в друг документ, издаден от банката или от кредитната агенция.

4.2.2. заверени копия от съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен:

4.2.2.1. заверено копие на балансите за последните 3 финансови/2007, 2008 и 2009/ години;

4.2.2.2. заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови/2007, 2008 и 2009/ години;

4.2.3. заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 финансови/2007, 2008 и 2009/ години;

4.2.4. информация оборота на строителство, което е сходно с обекта на поръчката (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г 9, както и пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) за последните три финансови години /2007, 2008 и 2009/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя във формата на попълнено Приложение 8. Изпълнението на посочените в Приложение 8 договори се доказва с препоръка от възложителя по съответния договор, сертификат за завършване, копие от договора заедно със сертификат за получено окончателно плащане или друг документ, издадено от лице, различно от участника, доказващо изпълнението на договора;

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

5.1. Когато участникът е обединение от физически и юридически лица, критериите се покриват сумарно от всички членовете на обединението.

5.2. Участникът може да се позове на предишни проекти, които е изпълнил като главен изпълнител, включително и като член на обединение, но само в рамките на своето собствено участие в този проект. Участникът може да се позове и на предишни проекти, в които е участвал като подизпълнител, но само в рамките на предмета на подизпълнителския договор, съответно само за сумата на подизпълнителския договор

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. общо за последните 5 години /2005, 2006, 2007, 2008 и 2009/ да е изпълнил поне един договор за строителство на автомагистрали и/или пътища и/или улици с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с обща дължина минимум 35 км, с приравнен габарит Г 9 метра.

Информацията  по тази т. 6.1.1 се представя във формата на попълнено Приложение 8.1. Изпълнението на посочените в Приложение 8.1. договори се доказва с препоръка от възложителя по съответния договор, сертификат за завършване, копие от договора заедно със сертификат за получено окончателно плащане или друг документ, издадено от лице, различно от участника, доказващо изпълнението на договора;

6.1.2. да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Това оборудване трябва да е подробно описано в офертата (Приложение 9).

6.1.3. да разполага с екип за изпълнение на проектирането и строителството: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал).

6.1.3.1. Минималният състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификация и професионален опит е следният:

Ръководителят на обекта да е с образователна степен “магистър”, специалност “пътно строителство” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “пътно строителство”, да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години, да има специфичен опит като ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали, пътища и улици с габарит не по-малък от Г 9/ вкл. пътни съоръжения към тях/)не по-малко от 8 години

Заместник ръководителят на обекта да е с образователна степен „магистър”, специалност „пътно строителство” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “пътно строителство”, да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години и специфичен опит на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали, пътища и улици с габарит не по-малък от Г 9/ вкл. пътни съоръжения към тях/ не по-малко от 5 години.

Минималните изисквания към състава на проектантския екип са следните:

Ръководител на екипа – със степен „Магистър”, специалност „Пътно строителство” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “пътно строителство”, и стаж най – малко 10(десет) години, от които най – малко 5(пет) години специфичен опит в ръководене на проекти в областта на проектиране на пътища и съоръжения.

Пътен инженер – степен „Магистър”, специалност „Пътно строителство” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “пътно строителство”, стаж най – малко 5(пет) години, от които най – малко 3(три) години специфичен опит в проектиране в областта на пътищата.

Конструктор – степен „Магистър”, специалност „Транспортно строителство”, или инженер конструктор или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма такива специалности, стаж най – малко 5(пет) години, от които най – малко 3(три) години специфичен опит в проектиране на съоръжения.

Геолог – степен „Магистър” – стаж най - малко 5(пет) години, от които 3(три) години специфичен опит в  проучване на линейни обекти.

Геодезист – степен „Магистър” – стаж най – малко 3(три) години, от които най – малко 2(две) години специфичен опит в  проектирането на линейни обекти.

Изпълнението на изискванията по т. 6.1.3 и 6.1.3.1 се доказва с Приложения 11, 11.1, 11.2 и 12.

За лицата по т. 6.1.3.1 се представят копия от дипломи и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията им.

Специфичният опит на лицата по т. 6.1.3.1 се доказва, като за всеки конкретен проект се представи препоръка  от някой от участниците в процеса на строителството  по смисъла на ЗУТ, от трето лице или от лицето представляващо компанията към която са работели, към конкретния момент на изпълнение на проекта.

В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен „магистър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има, съответства на образователната степен „магистър” съгласно българското законодателство. Ако в образователната система на учебното заведение, издало дипломата, липсва посочване на конкретната специалност, следва да се приложи и копие от дипломата в частта й, където са посочени изучаваните дисциплини.

6.2. в случай че участник – чуждестранно лице, е посочил в офертата си (Приложение 12), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Приложение № 18, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите си по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения брой работници и служители.

6.3. документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество (ISO или еквивалентен, включително отделен сертификат за околна среда като ISO 14001:2004 или еквивалентен);

6.4. Всички декларации и  списъци, представляващи част от офертата на участника, се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно, с изключение на:

а) Приложения 7.1, 7.3, 11.1 и 11.2, които се подписват лично от физическото лице, за което се отнасят, без възможност за упълномощаване.

б) Приложение 7.2., което се подписва само от законен представител на участника, без възможност за упълномощаване.

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2, т. 6.1.1-6.1.2 и т. 6.3., при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8.1. Условията по т. 8 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9а. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1.1., 4.1.2, .6.1.1., 6.1.3.1 и 6.3. Не се смята за използване на ресурсите на трети лица наемане от участника на лицата по т. 6.1.3.1. по трудов или граждански договор.

# Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

## VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

10. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

10.2. обявен е в несъстоятелност;

10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

10.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

11.6. във всички останали случаи – за лицата, които представляват кандидата или участника.

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 10.

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

## VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10.1, 10.5 и т. 13.1 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11.

VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4. , т. 6. и т.8 от тази документация.

18а. Не е представен оригинал на гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника.

18б. Представената оферта не отговаря на изискванията на т. 68 от тази документация.

19. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

20. Не са закупени документи за участие в процедурата, като закупуването на документи се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.

21. Във всички останали случаи, когато не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения и/или Графикът за изпълнение не е изготвен в съответствие с изисквания на т. 27.11.1.

22. Предложеният срок за изпълнение на поръчката е по-голям от 28 (двадесет и осем)месеца, който е максималният срок за изпълнение на обществената поръчка.

# Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

23. Оценяването на оферти се извършва по критерия „най-ниска цена”.

24. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира участникът, който е предложил най-ниска цена. При еднаква предложена цена, класирането се извършва чрез жребий, проведен от комисията в присъствието на нотариус и участниците.

25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

# РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено копие на документ за регистрация и на документ за актуално състояние на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в легализиран превод на български език.

27.3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 14 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2 (включително попълнено Приложение 8);

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3.1, и 6.3 (включително попълнени Приложения 8.1., 9, 11, 11.1, 11.2 и 12). За лицата по т. 6.1.3.1 се представят копия от дипломи и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията и опита на предложените лица.

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация) както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация в зависимост от правноорганизационната форма на участника,;

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на оферта – Приложение № 3, и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете СМР или дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора).

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 4;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата или части от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация

27.10. Срок за изпълнение на поръчката – посочен в техническата оферта (Приложение № 5);

27.11. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 5 при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. Неразделна част от техническата оферта са:

27.11.1. График за изпълнение (линеен), включително и по отделни етапи, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на допълнителното проектиране и строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа, с ясно посочване на критичния път. Графикът следва ясно да посочва, че всички дейности по допълнително проектиране и СМР ще бъдат завършени в рамките на крайния срок за изпълнение, предложен от участника, който не може да бъде по-дълъг от 28 месеца, считано от съставяне на Протокол 2а. Графикът се изготвя във формата на Приложение 5.1. При противоречие между отделните части на графика, Възложителят ще приеме за водеща информацията, посочена в колонките „Начало на Етапа в дни, считано от Протокол 2а” и „Край  на Етапа в дни, считано от Протокол 2а. Обектът се разделя на етапи, предложени в офертата на Изпълнителя, които следва да отговарят на следните изисквания:

- стойността на всеки етап, с изключение на последните четири етапа, не може да бъде по-малка от 2 (два) % и повече от 5 (пет) % от общата цена на договора;

- стойността на всеки от последните четири етапа не може да бъде по-малка от 10 (десет) % от общата цена на договора;

- етапите трябва да са посочени като последователни по време, като етапът, посочен с по-ранен номер, трябва да завършва преди етапа с последващ номер;

- разпределението на етапите следва да бъде направено по начин, който да показва и гарантира следното:

а. до края на 50-тия ден от датата на съставяне и подписване  на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 за определяне на строителна линия и ниво за която и да е част от Строежа да започне изпълнението на земните работи;

б.до края на 9-тия месец от датата на съставяне и подписване  на Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 30% от земните и 25% от бетоновите работи, както и да бъдат положени и уплътнени 15% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-40 – 28 см от конструкцията на пътната настилка;

в. до края на 20-тия месец от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 90% от земните работи, 80% от бетоновите работи, 60% от пласта с циментова стабилизация и 40% от битумизираната баластра, както и да бъдат положени и уплътнени 70% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-40 – 28 см от конструкцията на пътната настилка;

- организацията и подготовката на дейностите, попадащи в обхвата на допълнителното проектиране и строително-монтажните работи, не могат да се обособяват в отделен етап.

27.12. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно Приложение № 6. Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. В Приложение № 6 се посочват общата крайна цена и цената на съответните етапи, като водеща при класирането е посочената обща крайна цена. Приложение № 6 се попълва в съответствие с указанията посочени в него.

27.13. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (съгласно образеца Приложение № 13).

27.14. Декларация по т. 6.2. (съгласно образеца Приложение № 18), ако е приложимо;

27.15. Декларация по чл. 9 от Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за обществени поръчки от Агенция „Пътна инфраструктура” и за контрола за тяхното изпълнение (съгласно образеца Приложение № 19).

28. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 27.2, т. 27.5. (само по отношение на 4.2.2., 4.2.3. и 4.2.4., а когато е приложимо и 4.2.1.) т. 27.6 (по отношение 6.1.1. и 6.3.),т. 27.7, т. 27.13, и, ако е приложимо, т. 27.14, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2, т. 27.5 (само по отношение на 4.2.2., 4.2.3. и 4.2.4), т. 27.6 (по отношение на 6.3.), т. 27.7, т. 27.13 и, ако е приложимо, т. 27.14.

30. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, офертата и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. За документите, издадени извън България или на чужд език важат следните изисквания:

35.1. Изисква се легализация на всички официални документи, издадени в чужди държави, включително на удостоверението за регистрация на участника, нотариално заверени документи и др. Изискването за легализация по предходното изречение не важи за документите, издадени в държави, страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, за които е достатъчно да са снабдени с апостил. Текстът на Конвенцията, както и списъкът на страните-членки се намират на адрес: http://www.hcch.net/e/conventions/menu12e.html

35.2. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български. Преводът на удостоверението за регистрация на участника, трябва да бъде легализиран.

# Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

## IХ.1. Общи указания

36. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

37. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата.

- 38. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване със строителната площадка, необходими за изработване на офертата.

## IХ.2. Ограничаване броя на офертите

39. Всеки участник има право да представи само една оферта.

40. Офертата не може да се предлага във варианти. Не се допуска представяне на варианти на предложенията за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи в отклонение от представения инвестиционен проект.

## IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата

41. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

## IХ.4. Ограничаване на определени действия

42. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

43. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

44. Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след обнародването на обявление за провеждане на откритата процедура в електронната страница на „Държавен вестник” и в „Официален вестник” на Европейския съюз, наричано по-нататък „обявлението”.

## IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

45. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

46. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, включително уведомяването по т. 50, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците електронни адреси, или

в) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”.

47. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

48. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 46 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

49. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

50. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

51. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

52. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

52.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

52.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

53. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен и на електронен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението.

## IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация

54. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави

разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

55. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят не по-късно от 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице.

56. Разясненията или допълнителната информация се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в тридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица.

57. В дадените разяснения или допълнителна информация не се посочва лицето, което ги е поискало.

## IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите

58. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на АПИ, гр. София, бул. “Македония” № 3 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до 15 часа на 07.06.2010 г, включително.

59. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа на 08.06.2010 г. от 12,30 часа  в сградата на АПИ. Посочената в тази т. 59 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

60. Комисията отваря пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите с приложения към тях списък на документи. Тези действия на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. При отварянето на офертите се извършват действията по чл. 68, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

61. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място и в ден и час, за които всички участници ще бъдат уведомени писмено.

62. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта с решението за избор на изпълнител по т. 81

63. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на АПИ към лицата, посочени в обявлението.

# РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

64. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

65. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

66. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

66.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в два отделни запечатани плика с надпис “Техническо предложение” единият от които е оригинал, а другият – копие, обозначени съответно: “Оригинал” и “Копие”.

66.2. При несъответствие между “Оригинал” и “Копие” за верен се приема “Оригиналът”.

66.3. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани. Там, където в плика с надпис “Оригинал” не се прилагат оригинални документи, да се запише “вярно с оригинала” и съответно подпише и подпечата, а в плика с надпис “КОПИЕ” всички страници следва да бъдат удостоверени с текст „вярно с оригинала”.

66.4. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

“1. Удостоверение за актуално състояние        		стр. 5”

и т.н.

67. Участникът представя офертата си на хартиен и електронен носител, включително сканирани/след подпис, печат и номерация на страниците/ всички документи, приложени към офертата. На електронен носител не се представят само мостри и други доказателства, които не са на хартиен носител и с които се показва качеството, което ще се постигне при изпълнение на обществената поръчка или се доказват възможностите на участника в процедурата. При различие в съдържанието на офертата на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният носител.

68. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 6 се представя само в оригинал, в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

69. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

70. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

71. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

72. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

73. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

74. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

75. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

# РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

76. Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

77. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

77.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

77.2. оглед на мястото на изпълнение.

78. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

79. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

80. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:

80.1 Комисията започва работа в часа и на датата, посочени в т. 59, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12 на ЗОП, като:

80.1.1 действията на комисията по т. 80.1 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

80.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

80.2. Комисията проверява съответствието на участниците и на офертите им с предварително обявените от възложителя условия, като може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да иска разяснения относно сертификатите и документите, представени в офертата им, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. Разясненията и допълнителните доказателства не могат да се използват за попълване на офертите с документи, които са били изискани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.

80.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация.

80.4. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

80.5. Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

80.6. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за подбор, не се отваря.

80.7. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

80.8. Ако някой участник предложи цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, за която участва, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането за това.Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства в съответствие с изискванията на закона.

80.9. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 80.8 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

80.10. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

80.11. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий за оценка на офертите) от настоящата документация.

80.12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

80.12.1. Протоколът съдържа:

80.12.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;

80.12.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

80.12.1.3. становищата на консултантите;

80.12.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти;

80.12.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;

80.12.1.6. дата на съставяне на протокола.

80.12.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

80.12.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола по т. 80.12 на възложителя.

# РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

81. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след получаване на становището по чл. 20а, ал. 2, т. 5 от ЗОП.

82. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

83. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

84. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

85. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ял.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

86. Всяко решение, действие или бездействие на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране". Жалба не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка.

# РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на

# поръчката

87. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно Приложение № 16) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

88. Договорът се сключва в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка. Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, договорът се сключва в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.

89. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

90. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

91. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

91.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

91.2. Удостоверенията за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответният документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, трябва да бъдат издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

91.3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи от първа категория. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от партньорите в обединението..

91.4. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

91.5. Чуждестранното лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, който ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение № 12.

91.6. Действащи договори (трудови, консултантски или др.) между участника и лицата по т. 6.1.3.1., от които се вижда, че тези лица са обвързани с участника за изпълнение на функциите им, предвидени в настоящата документация. Договорите по тази точка трябва да бъдат безсрочни или сключени за срока на изпълнение на допълнителното проектиране и строителството.

91.7. На основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, на датата на сключването на този договор Изпълнителят представя на Възложителя валидни застрахователни полици, обезпечаващи професионалната му отговорност а) в качеството му на проектант и б) в качеството му на строител.

Застраховките по тази точка са:

- със застрахователна сума в размер на не по-малко от минималната застрахователна сума и минималния лимит на отговорността за отделно събитие за първа категория строежи за застраховката за дейността на Изпълнителя като проектант;

- със застрахователна сума в размер на не по-малко от 5 (пет) на сто от цената за изпълнение на договора, с лимит на отговорността за отделно събитие в размер на не по-малко от 25 (двадесет и пет) на сто от общата застрахователна сума, за застраховката за дейността на Изпълнителя като строител.

91.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по застраховките.

91.7.2. Застраховките по т. 91.7. следва да покриват единствено рисковете, свързани с реализацията на Строежа, и не могат да бъдат използвани за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя по друг договор.

91.7.3. Условията на застраховките трябва да отговарят на Договора за възлагане на обществената поръчка

92. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от документите по т.91. В този случай, той може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

92.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

93. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

# РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения

94. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е 1 540 000 (един милион и петстотин и четиридесет хиляди) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

95. 1. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на пет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде 60 (шестдесет) месеца след датата на издаване за разрешение за ползване на целия строеж;

95.2. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на пет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 деветдесет дни след Датата на приключване съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на 5 на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

96. Гаранциите се представят в една от следните форми:

96.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):

Банка: Българска народна банка - централно управление

IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03

BIC: BNBGBGSD

96.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

97. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във формата на банкова гаранция.

97.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

97.2. Банковите гаранции за изпълнение на договора и за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъдат издадени от банка с добра репутация, съгласно определението в проекта на договор, представен като Приложение № 16, съгласувани в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя.

98. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

99. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

100. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

100.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

# РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

101. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Инвестиционен проект за изграждане на Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 4 "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ”от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280.

- Албум 1/11 – част Пътна 1

- Албум 2/11 – част Пътна 2

- Албум 3/11 – част Големи съоръжения 1

- Албум 4/11 – част Големи съоръжения 2

- Албум 5/11 – част Големи съоръжения 3

- Албум 6/11 – част Големи съоръжения 4

- Албум 7/11 – част Инженерни мрежи и Напоителни системи

- Албум 8/11 – част Геодезия

- Албум 6/11 – част Геология

- Албум 10/11 – част Напречни профили

- Албум 11/11 – част Количествени сметки и ведомости

Приложение № 2. „Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г.” в електронен вариант;

Приложение № 3. Образец на оферта;

Приложение № 4. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 5. Образец на техническа оферта;

Приложение № 5.1. Образец на линеен график за изпълнение на обособените етапи на строителство;

Приложение № 6. Образец на ценова оферта.

Приложение № 7.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 8. Образец на списък на основните договори съгласто т. 4.1.2. 6.1.1.;

Приложение № 8.1. Образец на списък на основните договори съгласно т. 4.1.2. 6.1.1.;

Приложение № 9. Образец на списък на оборудването за изпълнение на обществената поръчка, включително на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи;

Приложение № 10. Изисквания на Възложителя, свързани с допълнителното проектиране ;

Приложение № 11. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството при изпълнение на обществената поръчка;

Приложение № 11.1. Образец на декларация от лицата по т. 6.1.3.1;

Приложение № 11.2. Образец на трудово-биографични справки на лицата по т. 6.1.3.1.

Приложение № 12. Образец на декларация за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка.

Приложение № 13. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 14. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата.

Приложение № 15. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

Приложение № 16. Проект на договор за обществената поръчка.

Приложение № 16.1 Образец на споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Приложение № 17. Образец на банкова гаранция за авансово плащане по договора по договора.

Приложение № 18. Образец на декларация по т. 6.2. от настоящата документация.

Приложение № 19. Образец на декларация по чл. 9 от Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за обществени поръчки от Национална агенция „Пътна инфраструктура” и за контрола за тяхното изпълнение.

Приложение № 20 – Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали в електронен вариант.

Документацията е одобрена с Решение на управителния съвет на АПИ, взето с протокол 472/10 от 07.04.2010 г. за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Прилага се копие от решението

Прилага се копие от обявлението

Размер на пътното платно 9 м включващо 2х3,00 м  ленти за движение, 2х0,25 м  водещи ивици и 2х1,25 м банкети

Например, в случай че обединение от две лица, всяко от които има 50% участие в проекта съгласно договора за обединение, е изпълнило път с обща дължина 10 км и стойност 50 милиона лева, всеки от членовете на обединението може за целите на настоящата поръчка да посочи, че е изпълнил 5 км от този път на стойност 25 милиона лева

Изчислява се пропорционално като размера на пътното платно за конкретния обект се раздели на 9 м.

Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

В т. 35.1 се говори за легализации на документи, т.е. за удостоверяване на факта, че официалният документ е издаден от компетентен орган в съответната юрисдикция. Когато документът е издаден от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, е достатъчно документът да е снабден с апостил. От друга страна, т. 35.2 се отнася не до легализацията (или снабдяването с апостил) на документа, а до легализацията на самия превод в Министерството на външните работи, т.е. до заверката на подписа на самия преводач от сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” на Министерството на Външните работи.

Чл. 9 от ЗОП

§ 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

чл. 65, ал. 2 от ЗОП

чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.